# 木刻灵韵
Agent 创新赛道优化路线建议

面向 2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛·鸿蒙高校创新赛

核心判断 项目方向与 Agent 创新赛道高度匹配。现阶段最有竞争力的组合是“统一对话入口 + 多 Skill 自动路由 + 木灵陪伴交互 + 文化伴游主动服务”。下一步不应继续扩充页面数量，而应集中打磨一个可完整演示、可度量、可解释、具备真实鸿蒙连接的生活任务闭环。

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 赛道 | Agent 创新 |
| 当前基础 | 网页端功能较完整，已形成对话、路由、创作、校验、记忆和文化伴游能力 |
| 最大差距 | 鸿蒙落地证据、真实主动触发、稳定性和可量化效果 |
| 最近节点 | 复赛材料提交截止：2026 年 9 月 30 日 24:00 |
| 推荐定位 | 面向生活纪念与文化探索的主动式国风创作陪伴 Agent |

说明：本文把官方要求、当前已实现功能、原型能力和后续建议分开表述，避免把规划内容写成完成项。

# 一、把竞赛要求转化为项目任务

规程中的 Agent 创新方向围绕个人日常生活与陪伴、主动服务、自然交互展开，可包含 Agent 或 Skills。竞赛同时强调鸿蒙全场景设备上的创新。评审关注的核心不是页面数量，而是 Agent 能否理解真实情境、主动出现、调用工具并完成任务。

| 官方方向 | 对木刻灵韵的要求 | 评审证据 |
| --- | --- | --- |
| 日常生活与陪伴 | 从“做年画”升级为陪用户完成生日、毕业、家庭、宠物、旅行等持续任务。 | 连续对话、创作记忆、作品版本、后续建议 |
| 主动服务 | 用时间、位置、照片、对话历史在合适时机提醒或推荐。 | 真实触发、触发原因、关闭/稍后提醒 |
| 自然交互 | 文本、语音、视觉围绕同一任务协同。 | 语音追问、照片理解、桌宠状态、移动端 |
| Agent / Skills | Agent 自主规划和选择 Skill，减少用户手动找工具。 | 执行计划、调用顺序、失败回退、质量校验 |
| 鸿蒙创新 | 说明并证明与鸿蒙生态或系统能力的实际关系。 | HAP/测试入口、真机视频、系统能力源码 |

## 评分对照

| 评分项 | 分值 | 当前判断 | 优化目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新性 | 50 | 多 Skill、文化知识、质量校验与桌宠组合有特色；鸿蒙证据不足。 | 集中一个主闭环，证明自主规划与交互创新 |
| 完整性 | 20 | 功能多，但依赖外部模型、浏览器存储和配置。 | 关键路径稳定，失败可恢复，无空按钮 |
| 应用前景 | 20 | 生活纪念、设计学习、文旅需求真实，缺少用户数据。 | 补充用户测试、需求频次与使用结果 |
| 作品规范 | 10 | 已有介绍，仍需统一模型、命名与完成状态。 | 源码、文档、视频口径一致 |
| 实际应用价值 | 最高20加分 | 当前主要是网页原型。 | 尽快提供鸿蒙真机、HAP 或小艺测试版本 |

首要风险 若无法证明与鸿蒙生态的实际连接，即使网页功能丰富，也可能在资格判断、创新分和实际应用价值加分上处于明显劣势。

# 二、现有功能盘点

| 模块 | 当前能力 | 状态 | 比赛价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 对话工作台 | 自然语言入口、Skill 挂载/自动路由、执行节点、对话与任务记忆 | 已实现 | 证明 Agent 是任务入口而非页面集合 |
| 墨韵生花 | 生活照片转国风、语音/文字、场景语义、生成、视觉校验、版本相册 | 已实现 | 主生活场景核心 |
| 木韵新绘/古筑绘影 | 年画和古建筑 AIGC，含风格、主题和文化说明 | 已实现 | 专业创作 Skills |
| 遗韵拾光/文脉藏珍 | 非遗问答、纹样与传统色检索并回填创作 | 已实现 | 文化可信度与可解释性 |
| 墨痕留印 | 雕版与拓印交互、图像处理和过程体验 | 已实现 | 传统工艺交互 |
| 光影新生 | 动效理解、图生视频、动态作品保存 | 依赖外部配置 | 多模态与跨模型调用 |
| 寻迹山河 | 真实地图、路线、位置、拍照识别、文化讲解、素材与返程创作 | 依赖地图配置 | 主动服务最佳载体 |
| 灵伴相随 | 3D 桌宠、状态动画、语音识别/播报、连续问答、新话题 | 已实现 | 陪伴与自然交互 |
| 主动提醒 | 节日、偏好和任务提醒卡片 | 原型 | 需接入真实日历/位置/通知 |
| 作品与版权 | 静态/动态归档和版权信息页 | 部分实现 | 链上或权威登记不可过度承诺 |
| 鸿蒙系统能力 | 移动网页适配；系统悬浮、小艺、日历仍属计划 | 规划 | 当前最大缺口 |

## 优势

已经具备“理解需求—选择能力—执行任务—整理结果—保存记忆”的基本 Agent 结构。

年画成为特色 Skill，场景已扩展到生活照片、设计学习、文化旅行和动态作品。

木灵统一了进度反馈、语音问答和陪伴角色，形成辨识度。

知识、纹样、色彩与生成相连，区别于一次性 AI 绘图。

## 短板

主动服务多数仍是页面原型，没有真实触发链。

多 Agent 分工缺少统一协议、完整日志和量化增益。

本地存储不适合跨设备长期记忆；浏览器保存密钥存在安全风险。

功能过多，若视频逐页展示，会削弱“Agent 完成一件事”的核心叙事。

# 三、统一产品定位与旗舰场景

推荐一句话创新点 木灵是一名会理解生活情境、主动捕捉创作时机，并自主调用非遗知识、国风创作与动效 Skills 完成可验证作品的鸿蒙多模态陪伴 Agent。

## 产品定位

建议统一为“面向生活纪念与文化探索的主动式国风创作陪伴 Agent”。木版年画保留为最有辨识度的文化特色和专业 Skill，但不再要求普通用户先理解流派、参数和工具。

| 层级 | 场景 | 选择原因 | 要证明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主场景 | 给奶奶制作国风生日纪念作品 | 情感明确，可用照片、时间、知识、生成、校验、相册和提醒 | 持续陪伴、自动规划、多 Skill 质量闭环 |
| 辅场景 | 开封文化伴游与返程创作 | 自然使用位置、路线、拍照、讲解和历史素材 | 主动服务、自然交互、上下文记忆 |
| 特色场景 | 设计专业课程/毕业设计辅助 | 体现纹样库、色彩库和可解释依据 | 学习价值和专业用户前景 |

## 主场景闭环

| 阶段 | 用户体验 | Agent 动作 |
| --- | --- | --- |
| 理解 | 用户说生活事件并上传照片 | 提取对象、时间、情绪、用途和需保留特征；只追问关键缺口 |
| 建议 | 推荐寿桃、松鹤、牡丹和传统配色并解释原因 | 调用知识、纹样和色彩 Skill |
| 规划 | 展示知识→转国风→校验→保存的任务卡 | 生成结构化计划并选择最短 Skill 链 |
| 执行 | 木灵用动作和语音同步进度 | 调用生成；检查主体、异常文字、文化元素和构图 |
| 迭代 | 用户继续改风格、局部或动态效果 | 保留上下文与版本，不要求重新描述 |
| 陪伴 | 生日前提醒发送或制作动态版 | 基于授权的时间、任务和历史偏好触发 |

# 四、Agent 与多模型技术路线

| 层 | 职责 | 当前基础 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上下文层 | 时间、位置、照片、对话、授权 | 照片、对话、本地历史、地图 | 统一 Context Schema，记录来源与授权 |
| Agent 大脑 | 意图、规划、路由、追问、主动触发 | 工作台路由和节点 | 结构化计划、工具调用、中断/恢复 |
| Skill 层 | 知识、纹样、创作、校验、动效、地图、归档 | 多个模块 | 统一输入输出、超时、重试和状态 |
| 记忆层 | 偏好、事件、任务、作品 | localStorage/IndexedDB | 可查看、编辑、删除；关键数据服务端持久化 |
| 质量层 | 主体、异常文字、构图、文化一致性 | 视觉校验与有限重试 | 指标化 QA、失败原因与模型降级 |
| 鸿蒙层 | 相机/相册、位置、日历、通知、跨设备 | 移动网页适配 | 完成最小可运行鸿蒙端 |

## 多 Agent 角色边界

| 角色 | 责任 | 输出 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划 Agent | 理解场景、对象、情感、用途和约束 | TaskPlan JSON | 信息不足只追问关键项 |
| 文化知识 Agent | 推荐纹样、传统色、寓意和依据 | CultureBrief JSON | 不确定时标注置信度 |
| 创作 Agent | 把计划转成指令并调用图像/视频模型 | Artifact + Params | 限流重试、降级、可恢复 |
| 视觉校验 Agent | 检查主体、异常文字、构图和文化元素 | QAReport + Score | 按原因定向改写，限制重试 |
| 陪伴 Agent 木灵 | 呈现进度、追问、结果和提醒 | Message + PetState | 暂停播报、连续问答、新话题 |

## 主动服务四项验收

触发真实：来自日历、时间、位置、任务状态或明确偏好。

原因透明：告诉用户为什么现在提醒。

用户可控：支持关闭、稍后、修改偏好和删除记忆。

提醒可行动：点击后直接恢复原任务。

## 稳定性与安全

正式 API Key 放到服务端，不在浏览器长期保存明文。

统一处理 429、超时、模型下线：退避、备用模型、任务恢复。

记录计划、调用、耗时、成本、错误和结果，形成评审证据。

照片、位置、语音与记忆提供授权、用途和删除入口。

# 五、鸿蒙落地方案

最低可行方案 在不重构现有网页的前提下，制作 HarmonyOS NEXT 应用壳：用 ArkTS 承载入口，通过 Web 组件接入工作台，并完成 2—3 个真实系统能力桥接。这样可保留现有成果，同时提供 HAP、源码和真机证据。

| 优先级 | 鸿蒙能力 | 场景 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | PhotoPicker / 相机 | 选择家人照片或旅行现场拍照，直接进入任务 | 真机选图并完成分析/创作 |
| P0 | 位置能力 | 文化伴游推荐附近文化点 | 真机定位并解释触发原因 |
| P0 | 通知 / 提醒 | 生日、节日、未完成任务提醒 | 点击通知恢复原任务 |
| P1 | 日历 / 事件 | 读取授权的生日或节日事件 | 可授权、关闭并说明隐私 |
| P1 | 分布式数据 | 手机发起，平板继续 | 两设备恢复同一任务 |
| P2 | 系统级悬浮木灵 | 跨应用状态和陪伴提醒 | 权限与体验稳定后实现 |

## 落地路径

| 路径 | 适用情况 | 优点 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. HarmonyOS 应用壳 + 系统能力桥接（推荐） | 时间紧、网页较完整 | 开发量可控，可交 HAP 和源码 | 必须有真实能力，不能只套壳 |
| B. 小艺开放平台 Agent / Skills | 已有账号和发布条件 | 与赛道表达直接，适合语音入口 | 依赖权限、审核和接口开放 |

若无法同时完成，优先选择能真机稳定演示、能提交源码或测试入口的一条。材料中必须明确“已实现”和“总决赛计划”。

# 六、优先级与 48 小时冲刺

## P0：复赛提交前

| 任务 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 冻结范围 | 只演示一个生活主场景和一个文化伴游辅场景；其他作为 Skill 资源池 |
| 关键链路回归 | 输入、上传、路由、生成、校验、保存、继续修改全程无阻塞 |
| 外部服务降级 | 429、Key 错误、超时和模型下线均有可恢复操作；准备稳定账号 |
| 统一口径 | 页面名、模型 ID、已实现/依赖配置/原型/规划在源码、文档、视频一致 |
| 鸿蒙证据 | 已有 HAP/小艺则纳入；未完成则诚实写网页原型和升级计划 |
| 材料 | 官方模板正文≤20页、源码包、≤5分钟MP4、运行说明齐全 |

## 9 月 28—30 日安排

| 时间 | 重点 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 9月28日 | 范围与稳定性 | 冻结演示；回归；确认模型账号、RPM、余额、地图、视频配置 |
| 9月29日上午 | 材料初稿 | 说明书、架构、流程、评分对照、创新点、部署和隐私 |
| 9月29日下午 | 视频录制 | 5分钟内 Demo，并录制备用素材 |
| 9月30日上午 | 统一检查 | 源码、配置模板、命名、清晰度、页数和口径 |
| 9月30日下午 | 上传留档 | 提前上传、验证播放下载、保留最终备份 |

时间判断 当前距复赛截止很近。若鸿蒙端尚未开始，不建议在最后 48 小时重构网页；先保证材料、视频和源码稳定，并如实标注网页原型与鸿蒙升级计划。

## 晋级后 P1

完成照片、位置、通知三项真实鸿蒙系统能力。

统一工具协议、记忆模型和任务恢复。

把主动服务升级为真实触发引擎，加入静默时段和偏好管理。

建立评测集与用户测试；服务端集中管理凭证、任务、作品和日志。

# 七、评测、视频与提交证据

## 最小评测集

准备 20 个任务：生活纪念 8、设计学习 4、非遗问答 4、文化伴游 4。记录意图是否正确、Skill 是否选对、是否完成、是否通过校验、总耗时和满意度。

| 指标 | 定义 | 展示 |
| --- | --- | --- |
| 意图准确率 | 正确识别场景与目标的比例 | 百分比 + 典型错误 |
| Skill 路由成功率 | 无需人工改选即可调用正确能力 | 百分比 |
| 端到端完成率 | 从输入到获得可保存作品 | 百分比 |
| 视觉校验通过率 | 主体、文字、文化元素、构图达标 | 首轮/重试后对比 |
| 任务耗时 | 提交到最终结果 | 中位数 |
| 故障恢复率 | 429、超时或中断后可继续 | 故障演练 |
| 用户满意度 | 易用、可信、陪伴感、继续使用意愿 | 5分量表 + 摘要 |

## 5 分钟视频脚本

| 时间 | 内容 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:25 | 真实问题与一句话定位 | 前景、创新 |
| 0:25–1:20 | 奶奶生日：自然语言 + 照片理解 | 生活陪伴、自然交互 |
| 1:20–2:15 | 知识、纹样、生成、视觉校验 | 多 Skill 与技术创新 |
| 2:15–2:55 | 保存、版本、继续修改、木灵播报 | 完整性 |
| 2:55–3:45 | 位置触发、拍照识别、文化伴游 | 主动服务 |
| 3:45–4:25 | 旅行记忆返程创作 | 持续任务闭环 |
| 4:25–4:50 | 鸿蒙照片/位置/通知真机画面 | 鸿蒙创新、加分 |
| 4:50–5:00 | 量化结果和价值 | 完整性、前景 |

## 提交核对

一句话创新点；交互流程图；项目介绍（初赛要求≤800字，后续口径一致）。

源代码压缩包含运行文件、环境变量示例和启动说明，不包含真实密钥。

MP4 演示≤5分钟；官方作品说明书正文≤20页并提交PDF。

命名、团队信息、模型清单和功能状态严格一致。

# 八、风险与最终决策

| 风险 | 影响 | 规避 |
| --- | --- | --- |
| 鸿蒙关联不足 | 资格、创新分与加分受影响 | 提供 HAP/小艺入口；真实调用系统能力 |
| 功能多而主线不清 | 评委记不住，视频超时 | 只演示两条闭环 |
| 原型与完成项混写 | 可信度下降 | 统一四级状态标注 |
| API 限流/模型下线 | 现场失败 | 备用端点、重试、预生成素材、任务恢复 |
| 浏览器保存 Key/数据 | 安全与跨设备不足 | 服务端凭证、登录、可删除云端记忆 |
| 版权表述过度 | 容易被质疑 | 未接权威服务时只称创作记录/原型 |
| 知识不准确 | 文化可信度受损 | 来源可追溯、置信度、人工校审 |
| 照片/位置/语音隐私 | 合规与体验风险 | 授权、用途、期限、删除和撤回 |

## 最终决策

现在停止新增独立页面，集中保证复赛材料、两条演示链和稳定性。

有鸿蒙开发条件时，优先完成照片、位置、通知三项最小闭环。

短期无法完成时，如实写“网页原型”，把鸿蒙落地列为晋级后的第一优先。

总决赛前用真实用户测试和量化指标证明 Agent 比手动点工具更省步骤、更可靠。

## 规程来源

Agent 创新四项方向：竞赛规程第3页。

复赛截止 2026年9月30日24:00、总决赛计划2026年11月：竞赛规程第5页。

创新性50、完整性20、应用前景20、作品规范10，实际应用价值最高加20：竞赛规程第6页。

说明书正文≤20页、复赛源代码和≤5分钟MP4：竞赛规程第4—5页。

本文件为内部优化建议，不替代官方规程。提交前应再次核对赛事官网通知、报名系统字段和官方模板。