# 木刻灵韵
Agent 创新赛道项目升级实施方案

可执行版：具体到页面、按钮、数据流、开发顺序与验收标准

这份方案解决什么问题 上一版说明了方向，这一版直接回答“下一步改哪里、怎么连起来、用户怎么走、开发先做什么”。本轮明确不做鸿蒙落地，不新增大而独立的功能页；目标是把现有网页能力连成一个真正持续工作的 Agent。

| 范围 | 决定 |
| --- | --- |
| 本轮主目标 | 让主页、木灵国风创作、知识库、年画/古建、光影新生、文化伴游、个人中心共享同一项任务 |
| 核心改造 | 建立统一 taskId、统一任务上下文、统一作品归档和网页端创作计划提醒 |
| 主演示场景 | 奶奶生日国风贺卡：说一句话→识别日期→选文化元素→生成→校验→保存→提醒 |
| 辅演示场景 | 开封文化伴游：计划→位置/照片→文化问答→素材→返程创作 |
| 明确不做 | 鸿蒙端、系统级悬浮宠物、新模型训练、新增独立页面、虚假的链上版权 |

## 最终产品应该表现为

用户不是在九个页面之间自己搬运信息，而是在完成“一项任务”。每个页面只是 Agent 临时调用的 Skill。无论用户跳到哪个页面，顶部都能看到当前任务、已完成步骤和“返回任务”按钮；结果会自动回到任务中。

# 一、先建立唯一核心：统一创作任务

当前项目已有多套存储：主页任务、木灵 IndexedDB、文化伴游 localStorage、纹样回填键、动效作品库。它们各自能工作，但没有共同 taskId。第一步不是改界面，而是建立一份所有页面都读写的任务对象。

## 1. 新增统一任务对象 CreativeTask

| 字段 | 示例 | 谁负责写入 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | task-20260928-001 | 主页首次识别需求时创建 | 所有页面传递的唯一 taskId |
| type | life-creation / culture-tour | 主页 Agent | 区分生活创作与旅行任务 |
| title | 奶奶生日国风贺卡 | 主页 Agent | 右侧计划、个人中心、木灵展示 |
| eventDate | 2026-10-05 | 对话识别后由用户确认 | 倒计时与网页提醒 |
| recipient | 奶奶 | 主页 Agent | 决定寓意与表达语气 |
| goal | 手机电子贺卡 | 主页 Agent | 决定画幅和交付形式 |
| emotion | 温暖、喜庆、不艳俗 | 主页/木灵 | 生成与校验约束 |
| referenceIds | 照片引用列表 | 主页/木灵 | 跨页面使用同一图片 |
| cultureSelections | 寿桃、松鹤、朱红+黛青 | 知识库 | 回填创作 |
| artifacts | 静态图、视频及版本 | 各创作 Skill | 统一作品归档 |
| steps | 理解/知识/生成/校验/保存/提醒 | Agent | 显示真实进度 |
| status | draft/running/completed | 各页面 | 任务恢复与筛选 |
| reminder | 时间、开关、稍后提醒 | 主页右侧计划 | 主动服务原型 |

## 2. 具体代码结构

| 新增文件/组件 | 职责 |
| --- | --- |
| src/lib/creative-task-types.ts | 定义 CreativeTask、TaskStep、TaskArtifact、Reminder |
| src/lib/creative-task-storage.ts | 统一 IndexedDB 读写：createTask/getTask/updateTask/listTasks/deleteTask |
| src/lib/creative-task-handoff.ts | 生成 / 解析 taskId；提供 appendArtifact、mergeCultureSelections |
| src/components/TaskContextBar.tsx | 所有 Skill 页顶部统一显示当前任务、进度、返回任务 |
| src/components/CreationPlanPanel.tsx | 主页右侧“创作计划与提醒” |
| src/lib/task-events.ts | 木灵桌宠监听 planning/running/review/done/error/reminder 状态 |

兼容原则 不要一次删除现有 localStorage/IndexedDB。先让新任务对象引用旧数据；完成迁移后再清理旧键。这样不会破坏现有功能。

# 二、主页：从聊天框升级为任务总控台

## 页面位置

路由仍是“/”。左侧 Skill 列表和中间聊天区保留。右侧当前 Skill/任务区改为上下两块：上方“当前创作任务”，下方“创作计划与提醒”。不新建日历页面。

| 位置 | 改动 | 用户看到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 中间聊天区 | 识别生活事件、日期、对象、用途；信息不完整时只问一个关键问题 | 对话后出现“任务确认卡”，不是立即跳页 |
| 任务确认卡 | 显示任务名、日期、对象、用途、推荐链路；按钮：确认并开始/修改信息/暂不创建 | 用户知道 Agent 理解了什么 |
| 右侧上方 | 显示当前 taskId 对应标题、进度、下一步和“继续任务” | 从任何页面返回后可继续 |
| 右侧下方 | 新增“创作计划与提醒”：未来7天日期条 + 事件卡 + 倒计时 | 日历有明确位置且不挤占主界面 |
| 最近对话 | 每条 Conversation 增加 taskId；删除对话不自动删除作品 | 对话、任务、作品关系清楚 |

## 日历/提醒具体怎么做

用户说“奶奶下周过生日”时，Agent 解析相对日期；先显示“我理解为 10 月 5 日，是否正确？”。

用户确认后创建 CreativeTask，同时写入 eventDate 和 reminder.enabled=true。

右侧显示小型日期条，不做完整月历：今天、明天、后天和事件日期；事件卡显示“还有7天”。

页面每次打开时检查未来7天和逾期任务；符合条件时显示主动提醒卡。

提醒卡有“继续创作”“稍后提醒”“关闭本任务提醒”三个按钮。

点击“继续创作”不是只跳页面，而是带 taskId 进入下一步 Skill。

木灵桌宠同步说“奶奶生日还有7天，要继续上次的贺卡吗？”，但用户关闭提醒后不再播报。

## 主页 Agent 的最短链路

生活照片创作默认链路：理解情境 → 文化推荐 → 墨韵生花 → 视觉校验 → 保存。只有用户明确提出传统年画才调用木韵新绘；明确提出动态效果才调用光影新生。不要每次调用全部 Skill。

# 三、各页面怎样与任务产生逻辑交互

## 1. 墨韵生花 /muling：任务执行中心

| 改动 | 具体行为 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 读取 taskId | URL 使用 /muling?taskId=xxx；加载任务的 brief、照片、对象、情绪、用途、文化选择 | 进入页面后表单已填好，不让用户重说 |
| 顶部任务条 | 显示“奶奶生日国风贺卡｜步骤3/6｜返回主任务” | 来源和进度清楚 |
| 生成前 | 把 task.goal、emotion、cultureSelections 合入提示词 | 文化推荐真正影响作品 |
| 生成后 | 每个 Attempt 写入 artifacts，QA 结果写入步骤 | 主页和个人中心能看到同一版本 |
| 继续修改 | 创建同一 taskId 下的新版本，不创建孤立任务 | 历史要求与版本连续 |
| 让画面动起来 | 跳转 /annual-painting-animate?taskId=xxx&artifactId=xxx | 动效页自动加载所选作品 |

## 2. 遗韵拾光 /intangible-heritage

从任务进入时读取 taskId、当前照片识别结果和用户已问问题。

聊天框上方显示“正在为：奶奶生日国风贺卡提供文化建议”。

回答下方增加“加入当前创作”按钮，把寿桃、松鹤、牡丹等建议写入 cultureSelections。

保留“返回文化伴游”和“返回主任务”两个明确出口；连续问答共享同一任务对话历史。

没有 taskId 时仍可作为独立科普页使用。

## 3. 文脉藏珍 /pattern-library

保留现有纹样和色彩选择，但“应用到年画”改为“应用到当前任务”。

有 taskId 时把 selectedPatterns、selectedColors 写回任务；没有 taskId 时保留现有兼容键。

顶部显示已选择数量和目标作品；返回后主页任务卡应显示“文化素材已完成”。

## 4. 木韵新绘与古筑绘影

接收 taskId 后自动填入主题、流派建议、用户指令、纹样和配色。

保存作品时必须写入 artifacts，并标记来源 skillId=annual-painting 或 architecture。

用户返回主页后，Agent 继续下一步“质量校验/保存”，不把流程当成结束。

# 四、动效、文化伴游、个人中心与桌宠

## 1. 光影新生 /annual-painting-animate

| 现状 | 改法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 已有木灵图片 handoff | 改为 taskId + artifactId，旧 handoff 保留兼容 | 可靠找到原图及上下文 |
| 动效单独保存 | 视频写入同一任务 artifacts，type=video | 个人中心按任务同时展示静态图和视频 |
| 生成完成后只有保存 | 增加“返回任务”按钮，并把动效步骤设为 completed | 主页知道任务已完成 |
| API Key 浏览器保存 | 比赛演示阶段至少隐藏配置区并提前检查；后续迁移服务端 | 减少现场误操作和密钥暴露 |

## 2. 寻迹山河 /culture-tour

把现有 TripTask.id 同步为 CreativeTask.id；route、materials 作为旅行任务扩展字段。

地图路线、地点状态、拍照识别和文化问答都绑定同一 taskId。

“继续文化问答”传递 taskId、materialId、识别结果和对话历史；返回时仍回到原旅行任务。

素材卡删除时，同时从任务 materials 中删除；删除前二次确认。

“返程创作”只保留一个主按钮：生成旅行纪念国风作品；点击后创建/更新同一任务的创作步骤并进入墨韵生花。

墨韵生花读取旅行照片、地点、文化元素与讲解摘要，避免出现“规划结果不完整”。

## 3. 个人中心 /profile

新增“按任务查看”作为默认视图，而不是只按年画/古建/视频分散展示。

任务卡显示：标题、事件日期、静态版本数、动态版本数、使用过的 Skills、最后更新时间。

每件作品仍保留删除；任务卡提供“继续创作”“导出作品”“删除任务”。

删除任务时让用户选择：仅删除任务关系，或同时删除全部作品。

## 4. 灵伴相随桌宠

桌宠不维护自己的另一份任务状态，只订阅 task-events。

点击桌宠面板优先显示“继续当前任务”和“今天的提醒”，其次才是上传照片/历史/知识库。

Agent planning/running/review/done/error 分别驱动点头、思考、展示、委屈等动作。

语音文化问答结果若用户点击“加入创作”，写入当前 taskId；“新话题”只清空问答记忆，不删除创作任务。

# 五、两个完整业务流程

## 流程 A：奶奶生日国风贺卡

| 步骤 | 用户操作 | 系统动作 | 页面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入：奶奶下周生日，想用照片做温暖的电子贺卡 | 解析对象/日期/用途/情绪，询问日期确认 | 主页 |
| 2 | 确认日期并上传照片 | 创建 taskId，右侧出现计划与倒计时 | 主页 |
| 3 | 点击开始创作 | 自动推荐寿桃、松鹤和配色，用户可一键采用 | 主页+知识 Skill |
| 4 | 进入墨韵生花 | 自动带入照片、情绪、用途和文化选择 | 墨韵生花 |
| 5 | 等待生成 | 规划→生成→视觉校验；失败按原因有限重试 | 墨韵生花 |
| 6 | 选择第2版并保存 | 作品写入任务与个人中心 | 墨韵生花/个人中心 |
| 7 | 选择让画面动起来 | 动效页自动加载第2版，生成视频并写回任务 | 光影新生 |
| 8 | 下次打开主页 | 显示生日倒计时和继续/关闭提醒 | 主页+桌宠 |

## 流程 B：开封文化伴游

| 步骤 | 用户体验 | 跨页数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入行程和兴趣，生成路线 | taskId、日期、偏好、路线 |
| 2 | 地图选择地点并拍照 | pointId、照片、识别结果 |
| 3 | 继续文化问答 | taskId + materialId + 识别上下文 |
| 4 | 收藏或删除素材 | materials 写回同一任务 |
| 5 | 返程创作 | 照片、地点、元素、讲解摘要交给墨韵生花 |
| 6 | 生成并保存纪念作品 | artifact 写回旅行任务，个人中心归档 |

两条流程的共同规则 用户任何时候返回主页，都能看到当前任务、已完成步骤和下一步；进入任何 Skill，都不需要重新输入已有信息；每项产出都回到同一个任务。

# 六、页面间传递规则与接口

| 从哪里 | 到哪里 | 携带参数 | 目标页读取 | 完成后写回 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主页 | 墨韵生花 | taskId | 照片、场景、对象、情绪、用途、文化选择 | 版本、QA、状态 |
| 主页 | 遗韵拾光 | taskId | 当前问题与文化目标 | 文化建议 |
| 文脉藏珍 | 墨韵生花/木韵新绘 | taskId | 纹样与色彩选择 | 创作参数 |
| 墨韵生花 | 光影新生 | taskId + artifactId | 选中静态作品和原始要求 | 视频 artifact |
| 文化伴游 | 遗韵拾光 | taskId + materialId | 照片识别、地点、提问历史 | 讲解与文化标签 |
| 文化伴游 | 墨韵生花 | taskId | 旅行照片、路线、文化素材 | 纪念作品 |
| 任意 Skill | 主页 | taskId | 任务最新状态 | 右侧计划与下一步 |
| 任意创作页 | 个人中心 | taskId | 任务及全部 artifacts | 继续创作入口 |

## URL 与存储约定

所有跨页 URL 使用 taskId；需要指定作品时再加 artifactId，禁止只靠 30 分钟后失效的 sessionStorage。

图片本体仍放 IndexedDB；CreativeTask 只保存 referenceId/artifactId，避免 localStorage 超限。

sessionStorage 只作临时兼容，不能成为唯一数据源。

每次 Skill 完成后发出 task-updated 事件，主页和桌宠刷新状态。

旧键 __muling_workbench_handoff__、__pattern_library_selection__、__muling_animate_handoff__ 在过渡期继续读取，写入统一任务后即清理。

## 任务状态规则

| 状态 | 含义 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| draft | 信息尚未确认 | 修改、确认、删除 |
| running | 正在规划或调用 Skill | 查看进度、取消、重试 |
| needs_input | 缺少照片/日期/选择 | 补充信息 |
| needs_revision | QA 不通过或用户要调整 | 基于指定版本继续 |
| completed | 目标作品已保存 | 动效化、导出、再创作 |
| failed | 调用失败且自动重试结束 | 查看原因、切换方案、恢复 |

# 七、开发顺序：严格按这个次序做

| 顺序 | 任务 | 涉及文件 | 预计 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立 CreativeTask 类型、存储、迁移与事件 | 新建 3 个 src/lib 文件 | 3–4h | 能创建、读取、更新、删除同一任务 |
| 2 | 主页任务确认卡与右侧计划提醒 | page.tsx / page.module.css + 新组件 | 4–6h | 输入生日句子后生成计划卡和倒计时 |
| 3 | 墨韵生花接入 taskId | muling/page.tsx + storage | 3–4h | 自动填表，生成结果写回任务 |
| 4 | 知识/科普回写任务 | pattern-library、intangible-heritage | 3–4h | 选中内容回到同一任务并显示完成 |
| 5 | 动效与个人中心统一作品 | animate、profile、storage | 3–5h | 静态和视频按任务归档 |
| 6 | 文化伴游统一 taskId | culture-tour + heritage + muling | 4–6h | 问答有记忆，返程创作不丢素材 |
| 7 | 桌宠订阅任务事件 | DesktopPet3D + task-events | 2–3h | 动作、播报、提醒与真实状态一致 |
| 8 | 回归测试与演示数据 | 测试脚本/手工清单 | 3–4h | 两条主流程连续完成3次 |

## 如果只剩两天

| 必须完成 | 可以延后 |
| --- | --- |
| 统一 taskId、主页任务确认卡、右侧计划提醒 | 完整月历、复杂重复提醒 |
| 主页→墨韵生花→个人中心闭环 | 所有 Skill 全量改造 |
| 文化伴游→科普→返程创作上下文 | 多城市路线 |
| 动效作品写回同一任务 | 新的动效模板 |
| 两条流程的稳定录屏 | 视觉装饰和更多桌宠动作 |

禁止事项 不要同时重构视觉风格、存储、全部页面和模型端点；不要新增页面；不要在最后阶段更换主生成模型；不要把原型版权登记写成真实上链。

# 八、每项功能的验收清单

## 主页与计划提醒

输入“奶奶下周生日”能识别日期并要求确认；不能悄悄猜错。

确认后右侧出现任务、倒计时、下一步和提醒开关。

刷新页面任务仍存在；稍后提醒与关闭提醒有效。

点击继续能进入正确页面并携带 taskId。

## 跨页面与记忆

墨韵生花、知识库、科普、动效、文化伴游顶部显示同一任务名。

返回主页后步骤和作品数量已经更新。

从文化伴游继续问答时，系统知道照片、地点和上一问。

从作品进入动效后自动加载指定版本；视频在个人中心同一任务下出现。

## 失败与恢复

429 显示“等待后重试/稍后继续”，任务不会丢失。

刷新或返回后能从最后完成步骤继续。

QA 不通过时显示具体原因，不无限重试。

删除素材、作品、对话和任务分别有清晰边界。

## 比赛演示

演示账号与模型额度提前确认；准备一份可用图片。

两条完整流程各连续跑通 3 次。

视频重点录制 Agent 如何理解、规划、调用、校验和记忆，不逐页介绍。

界面中把“原型”与“已实现”标清楚。

# 九、比赛叙事与演示脚本

## 评委应该在 30 秒内听懂

以前用户要自己理解非遗、选择流派并在多个工具间搬运信息；现在只要讲出生活事件，木灵就会建立任务、理解情感与日期、选择必要 Skills、检查结果、保存版本，并在合适时间提醒继续。

## 5 分钟演示

| 时间 | 演示动作 | 要证明的能力 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:30 | 一句话问题与产品定位 | 真实需求和创新点 |
| 0:30–1:10 | 输入奶奶生日需求，确认日期，右侧生成计划 | 上下文理解、网页主动服务 |
| 1:10–2:10 | 知识推荐→墨韵生花→可见执行节点→QA | 多 Skill、可解释、质量闭环 |
| 2:10–2:45 | 保存第2版→动效→个人中心同任务归档 | 持续任务与作品记忆 |
| 2:45–3:45 | 文化伴游地图、照片识别、连续文化问答 | 位置/视觉/语音自然交互 |
| 3:45–4:25 | 返程创作，自动携带旅行素材 | 跨页面任务记忆 |
| 4:25–4:50 | 返回主页显示倒计时、下一步；木灵提醒 | 陪伴与主动服务 |
| 4:50–5:00 | 给出完成率、路由成功率与用户反馈 | 完整性与应用前景 |

## 建议调试提示词

奶奶下周日过生日，我想用她的生活照片制作一张温暖、雅致但不过分鲜艳的国风电子贺卡。请保留她的面貌、发型和衣服颜色，帮我理解祝福寓意，推荐合适的传统纹样与配色，安排需要调用的功能。生成后检查人物特征、异常文字和文化元素；不达标时只优化一次。作品完成后保存到同一任务，我还想把满意版本做成轻微动态效果。

成功标准 这条提示词执行完后，右侧有日期计划；知识选择进入作品；至少一张静态作品和一个视频归入同一任务；刷新后仍可继续；木灵能说明当前进度。

# 十、完成后的竞争力变化

| 评审维度 | 改造前容易被理解为 | 改造后可证明 |
| --- | --- | --- |
| Agent 创新 | 很多功能页放在一起 | 统一任务驱动多个 Skill，自主规划并持续完成 |
| 个人陪伴 | 有一个会说话的桌宠 | 木灵记住事件、作品、进度并继续陪伴 |
| 主动服务 | 页面里有节日提示原型 | 基于任务日期和历史的可关闭网页提醒 |
| 自然交互 | 文本、语音、照片分别存在 | 语音/文字/照片围绕同一 taskId 协同 |
| 完整性 | 页面能单独运行 | 端到端任务可保存、恢复、迭代和归档 |
| 应用前景 | 非遗学习工具 | 覆盖家庭纪念、学习设计和文化旅行 |

## 本轮最终交付标准

一个统一 CreativeTask 数据模型和 taskId 传递规则。

主页任务确认卡 + 右侧创作计划与提醒。

奶奶生日主流程完整跑通并可恢复。

文化伴游问答与返程创作共享任务上下文。

静态图、视频和文化素材在个人中心按任务归档。

木灵根据真实任务事件切换动作、语音和提醒。

两条流程各完成 3 次回归测试并录制稳定素材。

## 最后的执行原则

先把一个任务做深，再扩展更多场景；先解决信息丢失和任务断裂，再美化页面；先让评委看见 Agent 的自主规划、工具调用和记忆，再介绍模型品牌。

本方案暂不包含鸿蒙落地。若后续晋级且时间允许，再把同一 CreativeTask 与照片、位置、通知等鸿蒙能力连接，不需要推翻本轮网页架构。